Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Francisca Alejandra Baeza Madariaga |
| --- | --- |
| Rut | 21.509.239-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Unidad Territorial |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, análisis y evaluación de soluciones informáticas y desarrollo de software y evaluación de soluciones |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las juntas de vecinos realizan diversos procesos administrativos y de comunicación que actualmente pueden depender de procedimientos manuales y presenciales, como la inscripción de vecinos, solicitud de certificados, postulación a proyectos y comunicación de información relevante. Esta situación puede dificultar la gestión interna del directorio y el acceso de los vecinos a los servicios de la organización. El proyecto se sitúa en el contexto de las unidades territoriales de Chile y está dirigido tanto al directorio de la junta de vecinos como a los vecinos mayores de 14 años que residen en la unidad territorial. La implementación de una plataforma web permitiría centralizar estos procesos, facilitando la gestión administrativa y entregando a los vecinos un medio más accesible para realizar solicitudes y recibir información. El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que aborda una problemática mediante el análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo de software, diseño de interfaces y realización de pruebas. Su aporte consiste en desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar y digitalizar procesos de una organización comunitaria. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web responsiva para centralizar la gestión de una junta de vecinos mediante dos módulos conectados a una misma base de datos. El módulo interno estará orientado al directorio y permitirá gestionar la inscripción de vecinos, emisión de certificados, revisión de postulaciones a proyectos, envío de notificaciones y publicación de noticias. El módulo público estará orientado a los vecinos y permitirá realizar procesos como inscripción, solicitud de certificados, postulación a proyectos, reserva de espacios comunes y recepción de avisos. Para abordar la problemática se realizará inicialmente el levantamiento y análisis de requerimientos, seguido del diseño de la arquitectura, base de datos e interfaz. Posteriormente se desarrollarán los módulos de manera iterativa, incorporando las funcionalidades complementarias y realizando pruebas funcionales y de usabilidad antes del cierre del proyecto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos y evaluación de soluciones informáticas. La competencia relacionada con el desarrollo de software será aplicada durante la construcción de la plataforma y sus diferentes módulos. La competencia de construcción de modelos de datos será necesaria para diseñar una base de datos que permita almacenar y relacionar la información de vecinos, solicitudes, certificados, proyectos y reservas. Finalmente, la competencia relacionada con las pruebas de certificación será aplicada durante la etapa de validación del sistema, mediante pruebas funcionales y de calidad. De esta manera, el proyecto permite integrar diferentes conocimientos adquiridos durante la carrera en el desarrollo de una solución informática completa. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales principalmente por mi interés en el desarrollo de páginas web y en la creación de soluciones tecnológicas que puedan ser utilizadas por personas y comunidades. El desarrollo de este proyecto representa un desafío técnico que me permitirá poner en práctica y profundizar mis conocimientos de desarrollo de software y bases de datos. Además, el módulo público me permitirá trabajar aspectos relacionados con el diseño y la usabilidad de interfaces, área que me interesa especialmente. La realización del proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme enfrentar un proyecto individual de mayor complejidad, aplicando distintas etapas del desarrollo de software y fortaleciendo competencias que actualmente necesito reforzar. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible debido a que se realizará durante un semestre académico en el contexto de la asignatura CAPSTONE, contando con el tiempo disponible para planificar y desarrollar las distintas etapas del proyecto. Para su implementación se utilizará un equipo propio, editor de código, tecnologías para desarrollo web front-end y back-end, un gestor de base de datos y un entorno de despliegue. Como factor favorable, el proyecto es individual y corresponde a una solución web, por lo que el desarrollo técnico no depende directamente de terceros. Sin embargo, existe como principal riesgo la sobrecarga de trabajo debido a que todas las actividades serán realizadas por una sola desarrolladora. Para disminuir este riesgo se priorizarán las funcionalidades esenciales, se dividirá el desarrollo en iteraciones y se realizará una planificación semanal, ajustando el alcance cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita mejorar la gestión administrativa y la participación de los vecinos de una unidad territorial, centralizando sus principales procesos y servicios comunitarios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema web. - Desarrollar el módulo de gestión interna para el directorio. - Desarrollar el módulo de acceso público para los vecinos. - Implementar notificaciones vía email y/o WhatsApp. - Validar la usabilidad del sistema con usuarios no técnicos. - Realizar pruebas de certificación del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto utilizaré una metodología Iterativo-Incremental, ya que me permitirá avanzar en el sistema por partes en lugar de intentar desarrollar todas las funcionalidades al mismo tiempo. Primero trabajaré en el levantamiento de requerimientos y en el diseño del sistema. Después comenzaré con las funcionalidades principales y, una vez que estas estén funcionando, iré agregando las demás. Durante cada etapa podré revisar lo desarrollado, detectar errores y realizar cambios antes de continuar. Al final realizaré las pruebas correspondientes y corregiré los problemas encontrados. Creo que esta metodología es adecuada para mi proyecto porque, al ser un trabajo individual, me permitirá organizar mejor el tiempo y tener un mayor control sobre el avance.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de planificación y diseño | Documento que contiene la planificación del proyecto, arquitectura, modelo de datos y diseño de interfaces. | Permite demostrar el análisis y diseño realizado antes y durante el desarrollo del sistema. |
| Avance | Documentos de control y pruebas | Documentación de las pruebas realizadas, resultados obtenidos y correcciones aplicadas. | Permite evidenciar la aplicación de pruebas para verificar el funcionamiento y calidad del sistema. |
| Avance | Sistema web funcional | Plataforma web implementada, incluyendo código fuente, base de datos y funcionalidades desarrolladas. | Constituye el producto principal del proyecto y permite demostrar la implementación de la solución propuesta. |
| Avance | Documentos de cierre del proyecto | Documentación final que reúne los resultados, conclusiones y antecedentes relevantes del desarrollo. | Permite documentar el resultado final del proyecto y verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática / Desarrollar una solución de software | Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | PC, editor de texto, documentación del proyecto | 1 semana | Francisca Baeza | Puede requerir ajustes según los requerimientos identificados. |
| Construir modelos de datos / Construir modelo arquitectónico | Diseño de arquitectura y BD | Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos que soportará las funcionalidades. | Editor de código, herramienta de diagramación, gestor BD | 2 semanas | Francisca Baeza | Validar que el diseño sea escalable y coherente con los requerimientos. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño UI y prototipo | Diseñar las interfaces y prototipos de los módulos interno y público. | Herramienta de prototipado, PC | 1 semana | Francisca Baeza | Se debe priorizar la facilidad de uso. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo base | Implementar login, roles, usuarios y estructura inicial del sistema. | IDE/editor, framework web, BD | 2 semanas | Francisca Baeza | Corresponde a la base para los módulos posteriores. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 1: módulo interno | Implementar las funcionalidades destinadas al directorio de la junta de vecinos. | IDE, framework web, BD | 2 semanas | Francisca Baeza | Priorizar funcionalidades esenciales. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 2: módulo público | Implementar las funcionalidades destinadas a los vecinos. | IDE, framework web, BD | 2 semanas | Francisca Baeza | Validar que la navegación sea clara para usuarios no técnicos. |
| Desarrollar una solución de software | Iteración 3: reservas, certificados y proyectos | Implementar funcionalidades de reservas de espacios, certificados y postulaciones a proyectos. | IDE, framework web, BD | 2 semanas | Francisca Baeza | Puede ajustarse el alcance según el tiempo disponible. |
| Desarrollar una solución de software | Notificaciones | Incorporar envío de notificaciones mediante email y/o WhatsApp. | API/servicio de mensajería, servidor | 1 semanas | Francisca Baeza | Dependerá de la factibilidad técnica del servicio seleccionado. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas funcionales y certificación | Ejecutar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas. | Sistema web, casos de prueba, documentación | 1 semanas | Francisca Baeza | Registrar resultados y errores encontrados. |
| Realizar pruebas de certificación | Correcciones y validación de usabilidad | Corregir errores y validar la usabilidad con usuarios sin conocimientos informáticos. | Sistema web, casos de prueba, usuarios de prueba | 1 semanas | Francisca Baeza | Ajustar interfaces según resultados obtenidos. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas | Documentación y cierre | Completar documentación, organizar evidencias y preparar la entrega final. | Documentos del proyecto, código fuente, BD | 1 semanas | Francisca Baeza | Verificar que todas las evidencias estén disponibles. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura y BD |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UI y prototipo |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo base |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 1: módulo interno |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 2: módulo público |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 3: reservas/certificados/proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Correcciones y usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.